阅知 · Homework Studio

模块二测试报告

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-15 | 1.0 | 方案二测试、缺陷定位与修复验证 | 刘旭、曹浩 |

目  录

1 被测对象及AI融合方案概述	3

2 AI实践过程与成果	3

2.1 实践过程	3

2.2 新增测试成果	4

2.3 测试环境	4

3 AI反思与批判	5

4 测试结果与缺陷分析	5

4.1 DEF-M2-001 同主机不同协议被误判为同源	5

5 测试结论	6

6 小组成员贡献度	6

1 被测对象及AI融合方案概述

被测对象为阅知 Homework Studio 本地作业批改系统。系统以 Flask 提供文本批改、图片 OCR、答案模板、批改记录、统计分析和导出功能，数据保存在本地 SQLite。模块一已覆盖输入校验、评分规则、OCR隔离、批量事务等52条用例；模块二只选择此前未单列验证的服务状态、记录生命周期、统计分桶、单份导出和HTTP安全边界。

本组选择方案二，使用 Codex 桌面版中的 GPT-5 系列模型辅助分析代码、提出候选风险、生成测试脚本骨架和定位失败原因。AI不直接决定缺陷结论。刘旭和曹浩共同按需求、模块一清单及实际执行结果完成去重、预期结果修订、严重程度判断和修复复核。

2 AI实践过程与成果

2.1 实践过程

第一步向AI提供仓库结构、模块一用例编号和方案二要求，要求优先查找未覆盖接口。AI输出24个候选点。小组将候选点与52条模块一用例逐项比对，删除分页非法参数、CSV公式注入、普通跨域写入等7个重复项，并淘汰证据不足的建议。

第二步把保留候选改写为可执行断言。每条用例至少核对HTTP状态、关键字段或数据副作用。统计分桶用例补充19.99/20、39.99/40、59.99/60和79.99/80等邻近值；同源用例同时检查记录数，避免只验证响应码。

第三步运行20条新增脚本。首次结果为19条通过、1条失败。M2-IT-019显示目标为HTTP、Origin为HTTPS但主机相同时请求仍返回200并保存记录。代码复核确认校验函数只比较netloc。小组将判断条件改为协议、主机和有效端口三元组，再执行模块二和全量回归。

| 阶段 | AI辅助结果 | 人工关键改进 | 最终证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例设计 | 提出24个接口和安全候选 | 删除7个重复/弱证据项，拆分为20条可断言用例 | 模块二清单M2-IT-001～020 |
| 脚本生成 | 给出接口测试骨架 | 统一临时数据库、补充副作用和响应头断言 | 4个小脚本+完整入口 |
| 缺陷定位 | 指出netloc比较可能遗漏协议 | 先执行失败用例，再检查保存记录和源码 | 修复前19/20，唯一失败为M2-IT-019 |
| 修复建议 | 建议比较完整Origin | 采用协议/主机/有效端口三元组并覆盖默认端口 | 修复后20/20，全量93/93 |

2.2 新增测试成果

最终新增20条接口自动化用例，全部与模块一编号和场景不同。用例按服务状态与资源、记录生命周期、统计与导出、HTTP安全边界四个模块连续排列。

| 模块 | 编号 | 数量 | 主要方法 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务状态与资源 | M2-IT-001～004 | 4 | 有效/无效等价类、错误契约 | 4/4 OK |
| 记录生命周期 | M2-IT-005～011 | 7 | 场景法、边界值、副作用检查 | 7/7 OK |
| 统计与导出 | M2-IT-012～017 | 6 | 边界值、空值等价类、文件结构 | 6/6 OK |
| HTTP安全边界 | M2-IT-018～020 | 3 | 安全清单、协议场景、成对验证 | 3/3 OK |
| 合计 | M2-IT-001～020 | 20 | 接口自动化 | 20/20 OK |

自动化代码位于 checks/module2_parts/，完整入口为 checks/test_module2.py，一键脚本为 run-module2-tests.bat。README已补充运行命令和覆盖范围。首次执行明确暴露1项缺陷；修复后模块二20/20通过。全量回归包括模块一52条、模块二20条及既有21条通用回归，共93/93通过。

2.3 测试环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows，本地回环地址127.0.0.1 |
| 语言与框架 | Python 3.12.14、Flask、标准库unittest |
| 数据库 | SQLite；每个用例使用独立临时目录 |
| AI工具 | Codex桌面版，GPT-5系列模型，使用日期2026-09-15 |
| 执行命令 | .\.venv\Scripts\python.exe -m unittest checks.test_module2 -v |
| 全量命令 | .\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s checks -v |

测试使用Flask测试客户端直接驱动应用接口，不依赖真实云端AI或付费服务。记录、模板和统计测试均使用临时数据库，执行后自动清理，保证重复运行结果一致。

3 AI反思与批判

●  AI的主要价值是快速列出跨模块风险，并把重复的接口调用整理为脚本骨架。协议同源候选最终转化为真实缺陷。

●  AI初稿存在重复和抽象问题，例如再次建议CSV公式注入、非法分页和普通跨域写入。若直接采用，会与模块一重合，也无法说明模块二新增价值。

●  人工改进集中在需求去重、预期结果确认和证据闭环。小组为每条用例增加可观察断言，并坚持先失败、再定位、后修复和全量回归。

●  AI不能凭代码片段独立判定缺陷严重程度。DEF-M2-001最终定为中级，因为它破坏安全边界，但当前产品默认只监听本机，实际攻击面受限。

●  本实践把AI定位为测试设计与定位助手。最终是否登记缺陷、如何修复以及能否关闭，均由成员根据执行结果共同决定。

4 测试结果与缺陷分析

| 执行轮次 | 通过 | 失败 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修复前模块二 | 19 | 1 | M2-IT-019失败并登记DEF-M2-001 |
| 修复后模块二 | 20 | 0 | 新增用例全部通过 |
| 修复后全量 | 93 | 0 | 未发现回归失败 |

4.1 DEF-M2-001 同主机不同协议被误判为同源

修复前，同源保护仅比较 Origin 的 netloc 与 request.host。测试以 http://localhost 为目标，同时设置 Origin: https://localhost。虽然协议不同，接口仍返回200并新增记录，违反同源规则。严重程度为中，优先级为中。

修复将来源和目标都规范化为协议、主机、有效端口三元组；HTTP未显式端口按80处理，HTTPS按443处理。修复后原请求返回403且记录数为0；同协议、同主机、同端口的正向用例仍返回200。模块二和全量回归均通过，缺陷状态关闭。

5 测试结论

方案二完成20条新增接口自动化用例和1项新缺陷闭环，满足不少于15条用例及至少1项有效缺陷的要求。当前修复版在本次自动化范围内通过93条检查。结论只覆盖本地接口逻辑和可控数据，不代表真实OCR识别准确率、Transformer教学评分准确率或云端AI服务质量。

6 小组成员贡献度

| 成员 | 负责内容 | 用例数 | 贡献度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘旭 | 服务状态与资源、记录生命周期前6项；脚本执行与材料复核 | 10 | 50% |
| 曹浩 | 记录生命周期后1项、统计与导出、HTTP安全边界；缺陷复现与修复复核 | 10 | 50% |
| 合计 | 共同完成AI输出筛选、全量回归和报告定稿 | 20 | 100% |

两名成员分别负责10条新增用例，并共同完成AI候选去重、缺陷判断和结果评审，贡献均分。Git提交仍应由各成员使用本人账号完成，不能代替另一位成员提交。